ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

на выполнение комплекса работ по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учёта электрической энергии (мощности)

г. Ярославль							                          «___»___________ 2019 г.

ПАО «ТНС энерго Ярославль», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

______________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны,

отдельно или вместе в дальнейшем соответственно именуемые «Сторона» или «Стороны», руководствуясь принципами законности и взаимного волеизъявления заключили настоящий договор подряда на выполнение комплекса работ по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учёта электрической энергии (мощности), далее - «Договор», и пришли к соглашению о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки по заданию Заказчика выполнить комплекс работ, направленных на создание и развитие автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии (мощности), далее - «АИИС КУЭ», в жилых многоквартирных домах, далее - «МКД», на территории Ярославской области, далее - «работы», а Заказчик обязуется принять все исполненное и выполненные работы, а также уплатить их стоимость в размере, в порядке на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Перечень МКД, в которых согласно Договору, предусмотрено создание АИИС КУЭ, а также место их расположения на территории Ярославской области, определено в Адресном перечне объектов автоматизации, Приложение № 1 к Договору.

  - Перечень (набор) работ, этапы (стадии) и примерные сроки на их выполнение, а также правила и требования, предъявляемые к компонентам АИИС КУЭ, результатам выполненных работ и формам отчетных документов, определены Техническим заданием, Приложение № 2 к Договору.

  - Даты начала и завершения выполнения работ по Договору, даты начала и завершения каждого этапа (стадии) выполнения работ, а также сроки сдачи и приемки каждого вида работ и результатов выполненных работ, определены Графиком выполнения работ, Приложение № 3 к Договору. Все работы, в том числе и по отдельным этапам (стадиям) могут выполнятся одновременно и могут быть выполнены досрочно.

  - В случаях, когда в ходе выполнения работ по Договору, каждого этапа (стадии) выполнения работ, каждого вида работ, сроков сдачи и приемки каждого вида работ или результатов выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в условия, объемы и сроки выполнения работ, такие изменения могут быть внесены лишь только на основе письменного дополнительного соглашения Сторон к настоящему Договору.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить работы, направленные на создание АИИС КУЭ в каждом МКД, указанном в Приложении №1, включающие предпроектное обследование, рабочее проектирование, разработку проектной документации, разработку рабочей документации, разработку (расчёт) сметной документации, ремонтно-строительные работы, строительно-монтажные работы, электромонтажные работы, пуско-наладочные работы, опытную эксплуатацию и приемо-сдаточные испытания АИИС КУЭ в соответствии с нормами, положениями, правилами и требованиями законодательства Российской Федерации о единстве средств измерений, государственных стандартов, технических регламентов и Технического задания, Приложение № 2 к Договору.

    - В целях организации надежного и устойчивого функционирования АИИС КУЭ в отношении приборов учета электрической энергии и информационно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ, оборудованных по технологии связи GPON/FTTB, по письменному требованию Заказчика заключить агентский договор на обеспечение предоставления услуг связи на условиях, указанных в Приложении № 6 к Договору, c оператором связи, имеющим соответствующую лицензию, выданную Роскомнадзором, и отвечающим требованиям законодательства. Исполнение обязательств по агентскому договору сохраняется за Подрядчиком в течение 16 (шестнадцати) лет с момента сдачи соответствующих приборов и оборудования в эксплуатацию (подписания Сторонами акта по форме Приложения № 4 к Договору).

    - При выполнении работ, направленных на создание АИИС КУЭ в каждом МКД, обеспечивать соблюдение норм, правил и требований законодательства Российской Федерации об охране труда и окружающей среды, промышленной и противопожарной безопасности, а также санитарных норм, не создавая опасных условий труда, угрозы жизни и здоровью своих работников, потребителей и иных третьих лиц.

    - Обеспечивать согласование с уполномоченными лицами МКД периода (даты и времени) каждого этапа (стадии) выполнения работ с соблюдением условий доступа и времени ограничения (отключения) режима электропотребления.

    - Обеспечивать своих сотрудников необходимыми для выполнения работ средствами труда, инструментами, средствами индивидуальной защиты, оборудованием и материалами, техническими средствами, аппаратным и программным обеспечением, соответствующими нормам, правилам и требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламентов, проектной, рабочей и сметной документации на создание АИИС КУЭ в каждом МКД.

    - Обеспечивать высокое качество выполнения работ, наличие соответствующих сертификатов соответствия, паспортов и других видов технической и эксплуатационной документации, необходимой для надлежащего выполнения работ по созданию АИИС КУЭ, нормального функционирования и дальнейшей эксплуатации АИИС КУЭ.

    - Своевременно, своими силами и за свой счет устранять недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по созданию АИИС КУЭ, опытной эксплуатации и приемочных испытаний АИИС КУЭ, в том числе, в период гарантийной эксплуатации.

    - Назначить своего уполномоченного представителя для целей осуществления контроля над выполнением работ, решения организационных и технических вопросов.

    - Назначить своего уполномоченного представителя для целей пусконаладочных работ программного обеспечения АИИС КУЭ каждого МКД.

    - После завершения каждого этапа (стадии) выполнения работ, сдачи и приемки каждого вида работ или результатов выполненных работ, а также завершения выполнения работ по Договору, направить в адрес Заказчика отчетную документацию в соответствии с нормами, положениями, правилами и требованиями законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических регламентов и Технического задания, Приложение № 2 к Договору.

    - Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении любых обстоятельств, которые влияют на качество выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

    - По окончании работ передать их результат Заказчику, а также передать информацию, необходимую последнему для эксплуатации и иного использования результата работ. При сдаче результата выполненных работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о дополнительных и особых требованиях, необходимых для эффективной и безопасной эксплуатации, а также о возможных для Заказчика, последствиях нарушения соответствующих требований.

    - В сроки, согласованные Сторонами устранить замечания, указанные Заказчиком в акте о приемке выполненных работ или ином документе.

    - В гарантийный период производить мониторинг функционирования АИИС КУЭ и в согласованные Сторонами сроки устранять неисправности.

    - Подрядчик обязан обеспечивать работоспособность АИИС КУЭ каждого МКД в течение всего гарантийного срока эксплуатации, в объеме установленного оборудования и выполненных работ на каждом МКД. Подрядчик не несет гарантийных обязательств на серверное оборудование, АРМы пользователей и ПО ИВК ВУ АИИС КУЭ.

  - Подрядчик имеет право:

    - Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую ему для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации, что не даст Подрядчику возможности продолжать исполнение обязательств, Подрядчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков), которые должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором Подрядчика.

При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченных субподрядчиков.

    - Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего договора в случаях:

## систематической просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ;

## однократным нарушением Заказчиком обязательств по настоящему договору в части предоставления задания, технической документации, сроков приемки готового Объекта.

## 2.3. Заказчик обязуется:

## Согласовать полученный от Подрядчика технический проект, в случае его соответствия действующим нормам и стандартам, условиям настоящего договора, в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

## Оплачивать работы Подрядчика в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

## Передать Подрядчику, в момент заключения настоящего договора,  информацию и техническую документацию, необходимую для выполнения Подрядчиком своих обязательств.

- После получения от Подрядчика акта о завершении опытной эксплуатации по объекту – МКД АИИС КУЭ, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан принять результаты работ и подписать акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2. При обнаружении отступления от условий Договора, ухудшающего результат Работ, или иных выявленных недостатков Работ немедленно заявить об этом Подрядчику.

## Рассматривать и подписывать акт о приемке выполненных работ по настоящему Договору. При наличии замечаний Заказчик указывает их в акте о приемке выполненных работ или ином документе, который подлежит направлению Подрядчику.

## Выдать Подрядчику доверенность на право осуществлять работы по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета от имени Заказчика. Доверенность на сотрудников Подрядчика, либо субподрядчиков, действующих в рамках Договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиками, осуществляющими работы по Договору, оформляется и передается Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика.

## Заказчик самостоятельно решает с ответственными лицами по управлению МКД правовые вопросы, касающиеся замены приборов учета, и передает контактные данные ответственных лиц от МКД и управляющей компании о согласовании проведения работ Подрядчиком.

## Оказать содействие Подрядчику при выполнении им обязанностей по настоящему договору в соблюдении требований жилищного законодательства, в том числе в предоставлении информации для проведения общих собраний собственников помещений в МКД, взаимодействия с лицами, осуществляющими управление МКД, проведении разъяснительной работы с собственниками помещений в МКД, советами МКД, объединениями собственников и иными лицами.

## Для организации канала связи стандарта GSM на каждый узел многоквартирных жилых домов Заказчик самостоятельно определяет оператора связи, тариф и приобретает комплект SIM-карт (поставка Заказчика).

## 2.4. Заказчик имеет право:

## 2.4.1. На получение от Подрядчика отчетов и документов по запросу Заказчика в соответствии с настоящим Договором.

## 2.4.2. Требовать устранения недостатков, выявленных в процессе монтажа, опытной эксплуатации АИИС КУЭ и в течение гарантийного срока эксплуатации в согласованный Сторонами срок.

## 2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика и не являющимся следствием непреодолимой силы;

- систематического нарушения (два срока) Подрядчиком сроков выполнения отдельных этапов работ, влекущих увеличение срока окончания работ более чем на 30 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку срока окончания работ более чем на 30 дней.

2.4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.5. В целях организации функционирования АИИС КУЭ в отношении приборов учета электрической энергии и информационно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ, оборудованных по технологии связи GPON/FTTB, требовать от Подрядчика заключения агентского договора на обеспечение предоставления услуг связи на условиях, указанных в Приложении № 6 к Договору.

Данное право сохраняется за Заказчиком и может быть им реализовано в течение 16 (шестнадцати) лет с момента сдачи соответствующих приборов и оборудования в эксплуатацию (подписания Сторонами акта по форме Приложения № 4 к Договору).

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ.

- Подрядчик обязан выполнять предусмотренные Разделом 1 настоящего договора работы в соответствии с настоящим Договором, определяющим объем, содержание работ и другими предъявляемыми к ним требованиями. Перечень работ согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

- Подрядчик обязан учитывать полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

- Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актами формы КС-2, КС-3. Результатом работ, передаваемым Заказчику, является готовый к эксплуатации Объект - МКД АИИС КУЭ с дистанционным сбором данных, в установленном порядке прошедший опытные испытания (указаны в Приложении № 1) и переданный Заказчику в эксплуатацию.

- При успешном завершении опытной эксплуатации формируется Комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Подрядчика, которая проводит анализ результатов опытной эксплуатации и при отсутствии замечаний принимает решение о вводе АИИС КУЭ в эксплуатацию с оформлением акта о приемке выполненных работ согласно Приложению № 4. АИИС КУЭ считается введенной в эксплуатацию с даты подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ.

- Сдача-приемка выполненных работ производится по каждому объекту - МКД АИИС КУЭ. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней после завершения опытной эксплуатации, осмотреть и принять выполненные Подрядчиком работы, о чем Сторонами составляется и подписывается акт о приёмке выполненных работ согласно форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Заказчик производит приемку выполненных работ на месте (объекте) выполнения этих работ.

- При обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат работ, или иных недостатков в работе Заказчик обязан незамедлительно, в течении 1 рабочего дня,  уведомить о выявленных недостатках Подрядчика. Если в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента завершении опытной эксплуатации Заказчик не направит Подрядчику свои мотивированные возражения, работы считаются принятыми. Датой получения Подрядчиком мотивированных возражений Заказчика является дата их получения уполномоченным лицом Подрядчика или дата получения соответствующих документов в канцелярии/приемной Подрядчика, указанной в разделе 12 настоящего договора. Если Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в согласованный Сторонами срок, после чего повторно сдать результат работ Заказчику. Если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками выполненных работ, Сторонами формируется комиссия, состоящая из представителей Сторон настоящего Договора, которая составляет акт, отражающий недостатки выполненных работ, причину их возникновения, сроки и условия их устранения. В случае возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, являющаяся инициатором ее проведения. В случае выявления в результате экспертизы недостатков в выполнении работ по вине Подрядчика, при условии, что инициатором проведения экспертизы являлся Заказчик, Подрядчик компенсирует расходы Заказчику, понесенные на проведение экспертизы, в противном случае Заказчик обязан компенсировать затраты Подрядчика  за участие в экспертизе.

- По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта работ, а также предназначенных для выполнения работ материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик до приемки работ Заказчиком.

- Риск случайной гибели Объекта, а также материалов и оборудования переходит на Заказчика после сдачи Объекта в эксплуатацию в установленном разделе 4 Договора порядке.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

- На результат работ устанавливается гарантийный срок ________________лет (не менее 5 лет, и не более гарантийного срока завода изготовителя). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта о приемке выполненных работ. При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ по вине Подрядчика в течение гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Подрядчика. Последний обязуется своими силами и за свой счет устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в срок, дополнительно согласованный Сторонами. Если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками выполненных работ, Сторонами формируется комиссия, состоящая из представителей Сторон настоящего Договора, которая устанавливает недостатки выполненных работ и причину их возникновения. В случае возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, являющаяся инициатором ее проведения. В случае выявления в результате экспертизы недостатков в выполнении работ по вине Подрядчика, при условии, что инициатором проведения экспертизы являлся Заказчик, Подрядчик компенсирует расходы Заказчику, понесенные на проведение экспертизы, в противном случае Заказчик обязан компенсировать затраты Подрядчика  за участие в экспертизе.

- Гарантии качества распространяются на все установленное оборудование и материалы, а также работы, выполненные Подрядчиком по договору.

- Подрядчик гарантирует работоспособность и обеспечение параметров надежности установленного оборудования АИИС КУЭ, указанных в техническом задании показателей и несет ответственность за отступление от них в соответствии с договором, в том числе в случаях отказа оборудования, установленного Подрядчиком по договору по вине субподрядчиков.

- Гарантийный срок работоспособности установленного оборудования АИИС КУЭ и входящих в неё элементов, смонтированного Подрядчиком по договору, на соответствие параметрам надежности устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя оборудования  с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки объекта автоматизации (сегмента эксплуатации) АИИС КУЭ в эксплуатацию по конкретному Объекту.

- Если в период гарантийной эксплуатации АИИС КУЭ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной ее эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет. В течении 3-х рабочих дней Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде о неисправности (отсутствия данных) с приборов учета на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в настоящем договоре. Время устранения гарантийных дефектов Подрядчиком:

- при отсутствии данных с единичных приборов учета в МКД срок устранения неисправностей не более 10 рабочих дней при условии обязательного наличия данных за период с 23 по 25 число текущего месяца.

- Гарантийный ремонт осуществляется по гарантийным обязательствам Подрядчика. Гарантийный срок применительно к конкретному оборудованию в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Послегарантийное и не гарантийное обслуживание АИИС КУЭ Заказчик обеспечивает собственными силами или по отдельному договору на абонентное обслуживание со специализированной организацией.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ, указанных в п. 1.1   настоящего Договора, определяется на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №7) и составляет __________ (________________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС – ______ рубля ____.

  - Цена Договора является твердой и предельной. Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии с разделом 3 Договора актов по формам КС-2 и КС-3, Актов сдачи-приемки выполненных работ, и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом.

  - Работы принимаются по каждому Объекту отдельно.

  - Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.

  - Оплата стоимости выполненных комплексных работ, направленных на создание АИИС КУЭ МКД, осуществляется Заказчиком в безналичной форме с использованием платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней после даты приемки в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ МКД по каждому объекту автоматизации (сегменту эксплуатации), что подтверждается согласованными (подписанными) Подрядчиком и Заказчиком Актами по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта автоматизации (сегмента эксплуатации), Актами приемки выполненных работ (Форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), Актами приема-передачи объекта основных средств (Форма ОС-1), Актами сдачи-приемки объекта автоматизации (сегмента эксплуатации) в промышленную эксплуатацию, Актами приема-передачи исполнительной, технической и эксплуатационной документации, составленной Подрядчиком в полном объеме в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов, СНиП и ПУЭ, Счетами-фактурами и Счетами на оплату.

  - Оплата осуществляется в рублях РФ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

  - Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в частности:

-  за нарушение сроков выполнения работ на основании графика выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10% от стоимости работ по Договору.

  - За задержку устранения дефектов, указанных Заказчиком Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

  - В случае реализации Заказчиком своего права, предусмотренного п.2.4.5, но неисполнения или уклонения от исполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 2.1.2. настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору:

  - Потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 5 % от стоимости работ по Договору;

  - Обратиться с требованием к Подрядчику о заключении агентского договора на обеспечение предоставления услуг связи в судебном порядке либо самостоятельно заключить договор на предоставление услуг связи с оператором связи.

В случае если условия договора, заключенного Заказчиком с оператором связи,  действующим добросовестно и осмотрительно, будут менее выгодными по сравнению с условиями, предусмотренными в агентском договоре (Приложение № 6 к Договору), Подрядчик обязан компенсировать Заказчику разницу между стоимостью услуг по договору, заключенному Заказчиком, на предоставление услуг связи и стоимостью услуг связи, предусмотренной в соответствии с условиями агентского договора (Приложение № 6 к Договору).

Право требования указанной компенсации, сохраняется за Заказчиком и может быть им реализовано в течение 16 (шестнадцати) лет с момента сдачи соответствующих приборов и оборудования в эксплуатацию (подписания Сторонами акта по форме Приложения № 4 к Договору) за все время в течение которого Заказчик нес расходы в размере соответствующей разницы в цене.

  - Потребовать от Подрядчика переоборудования АИИС КУЭ с заменой технологии GPON/FTTB, Ethernet на технологию GSM/GPRS/LTE в срок не более 2х месяцев с даты поступления соответствующего требования, либо выполнить данное переоборудование самостоятельно с возложением понесенных затрат на Подрядчика. В случае переоборудования   АИИС КУЭ с заменой технологии GPON/FTTB, Ethernet на технологию GSM/GPRS/LTE Подрядчиком по требованию Заказчика или Заказчиком самостоятельно, за счет Подрядчика, условия п.6.3.2 не применяются.

  - За задержку устранения дефектов на объектах в гарантийный период, согласно п.п.5.4 Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,05% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

  - В случае задержки оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки, до даты исполнения обязательств, но не более 10% от суммы Договора.

  - Уплата неустойки  Подрядчиком осуществляется путем ее удержания из суммы подлежащей выплате за выполненные работы или услуги. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. Уплата неустойки может быть также выполнена стороной добровольно путем перечисления её стоимости на р/с другой стороны.

  - Подрядчик несёт материальную и иную ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику, вызванный действиями персонала Подрядчика, в т.ч. субподрядчиками, при выполнении работ по Договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, одной из сторон договора направляется претензия, которая должна быть рассмотрена другой стороной в течении 5 рабочих дней.

  - Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия в претензионном порядке, такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом Ярославской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу, а Подрядчик и Заказчик считаются принявшими на себя обязательства по настоящему договору с даты подписания настоящего договора уполномоченными представителями Сторон и действует до момента исполнения всех обязательств по нему за исключением условий об ответственности и гарантиях, которые действуют в течение всех установленных для них сроков.

  - Срок выполнения обязательств Подрядчика по Договору не позднее 10.12.2019.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Лица, подписавшие настоящий договор, надлежащим образом на то уполномочены и имеют все необходимые для этого права.

  - Все изменения к настоящему договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений, которые с момента подписания становятся неотъемлемой его частью.

  - Заказчик оставляет за собой право внести изменения в список многоквартирных домов, установленный Приложением № 3 к настоящему Договору до момента передачи Подрядчиком Заказчику  отчета о предпроектном обследовании Объекта.

  - Настоящий договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные для его исполнения, а также информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения настоящего договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия настоящего договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки.

  - Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст. 291 УК РФ)/получение (ст. 290 УК РФ) взятки, посредничество во взятке (ст. 291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

  - Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

  - Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Заказчик, Подрядчик) понимаются:

– предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, потребителями электрической энергии;

– предоставление каких-либо гарантий;

– ускорение существующих процедур;

– иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком, потребителем электрической энергии, Заказчиком.

  - На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований договора и антикоррупционной оговорки, внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных отношений в порядке, установленном в пункте 11.5 настоящего договора.

  - Сторона, которая установила несоблюдение настоящих антикоррупционных требований, направляет другой Стороне уведомление в письменной форме (нарочно или посредством почтовой связи) с указанием выявленных обстоятельств. Договор является расторгнутым в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение № 1. Список многоквартирных домов (перечень объектов АИИС КУЭ).

  - Приложение № 2. Техническое задание.

  - Приложение № 3. График выполнения работ (из заявки Подрядчика).

  - Приложение № 4. Акт комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Приложение № 5. Акт установки (замены) средств учета электроэнергии.

  - Приложение № 6. Агентский договор.

  - Приложение № 7. Сметные расчеты.

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ПАО «ТНС энерго Ярославль» | Подрядчик: |
| --- | --- |

14. ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ТНС энерго Ярославль» |  |  |

Приложение № 1

к Договору подряда № ______________от « _____» __________ 2019 г.

Список многоквартирных домов (перечень объектов АИИС КУЭ)

| № п/п | Город | Адрес | Общее кол-во абонентов (лицевых счетов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ростов | ул. Микрорайон №1, д. 18 | 60 |
| 2 | г. Рыбинск | ул. Герцена, д.58 | 87 |
| 3 | г. Рыбинск | ул. Карякинская, д. 41 | 171 |
| 4 | г. Рыбинск | ул. Карякинская, д. 45 | 144 |
| 5 | г. Рыбинск | ул. Луначарского, д. 23 | 87 |
| 6 | г. Тутаев | ул. Советская д.28 | 41 |
| 7 | г. Тутаев | ул. Дементьева, д.16 | 36 |
| 8 | г. Тутаев | ул. Комсомольская, д. 48 | 85 |
| 9 | г. Тутаев | ул. Комсомольская, д. 74 | 56 |
| 10 | г. Тутаев | ул. Комсомольская, д. 81 | 85 |
| 11 | г. Тутаев | ул. Комсомольская, д.36а | 33 |
| 12 | г. Тутаев | ул. Победы, д.17 | 60 |
| 13 | г. Тутаев | ул. Пролетарская, д.25 | 24 |
| Итого: | 969 |  |  |

*Фактическое количество потребителей электроэнергии устанавливает Подрядчик.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к договору №___

«__»____________2019г.

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________

______________________________________________________

Начало работ:		« ___ » __________ 2019 г.

| № п/п | Наименование объекта Адрес | Этапы выполнения работ, в кал. днях с момента заключения Договора * В соответствии с п. 2.3 и п. 2.9 Технического задания (раздел 2 Документации) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ……. |  |  |  |  |  |  |  |

* - Количество календарных дней с момента заключения договора подряда на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации);

Приложение № 4

к Договору подряда № ______________от « _____» __________ 2019 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС  Энерго» - Управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»

_________________________.__,____________

«____»__________________________2019 г

# АКТ

комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

от  «__»   ________ 2019 г. 							  город

местонахождение объекта

## Приемочная комиссия, назначенная приказом  ПАО «ТНС энерго Ярославль» от « __ »  ___________ 201__г.             № ____

наименование органа, назначившего комиссию

в составе (указывается кроме нижепоименованных все представители других организаций, участвующих в установленном порядке в качестве членов комиссии согласно «Правилам приемки в эксплуатацию энергообъектов, электростанций, электрических и тепловых сетей»):

председателя –

членов комиссии-представителей заказчика:

УСТАНОВИЛА:

Заказчику ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(наименование и ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

«Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов многоквартирного жилого дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу:

____________________________________.

(область, район, населенный пункт)

- Капитальное строительство произведено на основании  договора №  ________от _________________г.

- Капитальное строительство осуществлялось генеральным подрядчиком:

____________________________________ выполнившим обследование объекта, проектные работы, строительно-монтажные; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию: Созданную автоматизированную систему контроля и учёта энергоресурсов многоквартирного жилого дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: __________________________________

Затраты утверждены ПАО «ТНС энерго Ярослвль»  Приказом № __________________________
			наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию

- Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало:       ________________.

окончание:   ___________________.

- Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном «Правилами приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», перечисленных в приложении к настоящему акту.

Предъявленные исполнителем работы к приемке:

| Показатели (мощность, производительность) | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматизированная система учёта электроэнергии многоквартирного дома ( АИИС КУЭ ), расположенного по адресу: ________________________________________, в т.ч. Установлено: индивидуальных приборов учета общедомовых приборов учета устройств сбора и передачи данных | Система Шт. Шт. Шт. | __ ___ __ __ | __ | __ ___ __ __ | _- |

«Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов многоквартирного дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: ______________________________________

имеет следующие основные показатели мощности:

Стоимость принимаемых основных фондов: в тек. ценах в рублях

Всего: КВЛ –_____________ руб. без НДС

в т.ч. СМР –________________ руб. без НДС

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявлен к приемке объект: «Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии многоквартирного дома (АИИС КУЭ), расположенного по адресу: ______________________________.

-  __________________________________.

Установить общую оценку качества работ по строительству в

соответствии с инструкцией СН 378-77: _______Хорошо______________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Перечень документации, предъявленной приемочной комиссии.  (на 1- ом   листе).

Председатель приемочной комиссии:

подпись                                                           Ф. И. О.

Члены приемочной комиссии:

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда № ______________от « _____» __________ 2019 г.

Утверждено:							Согласовано:

_____________________ / __________________/	 ___________________ / 		/

ФОРМА

Акт установки (замены) средств учета электроэнергии

№ ___ от «___» _____________20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель сетевой организации____________________________________________

представитель ПАО «ТНС энерго Ярославль»______________________________________

представитель управляющей компании, ТСЖ______________________________________

представитель подрядной организации____________________________________________

в присутствии представителя потребителя (л/с) ____________________________________

двух незаинтересованных лиц (при отсутствии потребителя ФЛ) _____________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что по исполнению Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на объекте жилое/нежилое помещение, находящемуся по адресу: _____________________________________________

электроснабжение от фидера _________ ПС________________ТП №__________________

произведена установка автоматизированной группы коммерческого учета электрической энергии ______ (тип системы зарегистрирован в Государственном реестре измерений ______________)

Счетчик электрической энергии:

Имеющийся прибор учета, переходящий с даты составления настоящего акта

со статуса «расчетный прибор учета» в статус «контрольный прибор учета»

| Тип счетчика |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тарифная зона День/Пик (Т-1) | Тарифная зона Ночь (Т-2) | Тарифная зона Полупик (Т-3) | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Установлена автоматизированная группа коммерческого учета (расчетный прибор учета)

| Тип счетчика |  | Место установки |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводской № |  | Госповерка (квартал, год) |  |
| Показания | Сумма | Тарифная зона День/Пик (Т-1) | Тарифная зона Ночь (Т-2) | Тарифная зона Полупик (Т-3) | Напряжение, В |  |
| Акт отдача |  |  |  |  | Ток, А |  |
| Акт прием |  |  |  |  | Кол-во обор диска (имп.) на кВт*ч |  |
| Реакт. отдача |  |  |  |  | Значность |  |
| Реакт. прием |  |  |  |  | Класс точности |  |
| № пломбы на шкафу учета |  | № пломб на крышке зажимов CW |  |
| № пломбы на вв автом., рубильнике |  | № пломб на прочих местах |  |

Векторная диаграмма

| Фаза | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток, А |  |  |  |
| Угол, градус |  |  |  |
| Чередование фаз |  |  |

Примечание:_________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель сетевой организации ______________ __________________________________

Представитель ПАО «ТНС энерго Ярославль» ______________ __________________________________

Представители потребителя ______________ __________________________________

Незаинтересованные лица ______________ __________________________________

______________ __________________________________

Представители подрядной организации _____________ ___________________________________

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда № ______________от « _____» __________ 2019 г.

# АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

# г. __________                                                                                                  «____»_______2019 г.

# _____________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице _____________, действующего  на основании _______________,    с одной стороны, и

# ______________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

# заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала указанные в п. 1.2. настоящего Договора юридические и иные действия, а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения.

Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают у Агента.

1.2. По настоящему Договору Агент обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного требования Принципала заключить с оператором связи, имеющим соответствующую лицензию, выданную Роскомнадзором, и отвечающим требованиям законодательства, договор на предоставление услуг связи в целях обеспечения функционирования автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (мощности) (далее - АИСКУЭ) Принципала, который должен  предусматривать следующие условия:

1.2.1 Точка предоставления (оказания) услуг связи - точка учёта с интерфейсом GPON/FTTB, сданная Подрядчиком  законченного строительством объекта,   место установки приборов учета (ИПУ и ОДПУ) в МКД согласно адресному перечню, указанному в приложении № 1 к Договору подряда на выполнение комплекса работ по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии (мощности) № от ____2019 г., заключенного между Сторонами.

1.2.2 Удельные расходы (тарифы) на услуги связи для целей массового сбора данных, обмена информацией и управляющими сигналами (командами) из расчёта на одну точку учёта (ИПУ и ОДПУ), включая все используемы для этого технологии пакетной передачи данных между приборами учёта (ИПУ и ОДПУ) и ИВК ВУ, не должны превышать 1,25 руб. без НДС за 1 (один) Mb трафика (Тариф-1) или 2,50 руб. без НДС за 2 (два) Mb трафика (Тариф-2).

1.2.3 Любые превышения указанных объемов трафика подлежат учёту с 10 (десяти) Кb тарификацией и оплате по цене 0,96 руб. без НДС за 1 (один) Mb трафика (Тариф-3), превышающего указанные объемы.

1.2.4 Удельные расходы (тарифы) на услуги связи могут быть пересмотрены не чаще 1 (одного) раза в год в пределах индексов дефляторов потребительских цен.

1.2.5 Коэффициент надежности предоставления (оказания) услуг связи - не менее 0,98 (невозможность массового сбора данных, обмена информацией и управляющими сигналами (командами) между приборами учёта (ИПУ и ОДПУ) и ИВК ВУ в период с 23 по 25 число каждого месяца - не более 2%).

1.2.6 Таблица № 1. Приоритеты неисправностей каналов связи. Продолжительность устранения неисправности каналов связи до МКД.

| Приоритет | Время на устранение неисправности (дефекта) | Периодичность информирования Заказчика о ходе устранения неисправности | Режим выполнения восстановительных работ (время Московское) |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | Не более 4 часов* | По запросу (требованию) Заказчика и по факту устранения неисправности | Круглосуточно |
| Второй | Не более 8 часов | По запросу (требованию) Заказчика и по факту устранения неисправности | Ежедневно с 9:00 до 18:00 |
| Третий | Не более 3 рабочих дней | По запросу (требованию) Заказчика и по факту устранения неисправности | Рабочие дни с 9:00 до 18.00 |
| Четвертый | Не более 10 рабочих дней | По запросу (требованию) Заказчика и по факту устранения неисправности | Рабочие дни с 9:00 до 18.00 |

1.2.7 Таблица № 2. Ответственность за неисполнение гарантийных обязательств. Схема перерасчета ежемесячного платежа.

| Замеряемая доступность до МКД(a) (%, ежемесячно) | Перерасчет Ежемесячного платежа (% от начисленного платежа)* |
| --- | --- |
| a ≥ 99.7 | 0% |
| 99.700 > a ≥ 99.375 | 3% |
| 99.375 > a ≥ 99.030 | 5% |
| 99.030 > a ≥ 98.681 | 7% |
| 98.681 > a ≥ 98.333 | 10% |
| 98.333% > a | 10% +1/720 за каждый час перерыва в обслуживании |

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент обязуется:

2.1.1. Выполнять предусмотренные в  п. 1.2 настоящего Договора действия, надлежащим образом и своевременно, руководствуясь указаниями Принципала.

2.1.2. Исполнить поручение по настоящему Договору лично на наиболее выгодных для Принципала условиях.

2.1.3. В случае неисполнения третьим лицом сделки, совершенной Агентом во исполнение настоящего поручения, Агент обязан немедленно сообщить об этом Принципалу, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Принципала передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования.

2.1.4. Ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца предоставлять Принципалу отчет об исполнении поручения.

2.1.6. Агент вправе заключить субагентский договор с согласия Принципала.

2.2. Агент вправе:

2.2.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил ответа на свой запрос в течение 14 (четырнадцати) дней после его отправки.

2.2.3. Вещи, поступившие к Агенту от Принципала либо приобретенные Агентом за счет Принципала, являются собственностью Принципала.

2.2.4. Оплата всех расходов по выполнению настоящего Договора осуществляется за счет Принципала на сновании счетов, выставляемых Агентом.

В случае произведения Агентом других необходимых для выполнения настоящего Договора расходов Принципал обязан возместить Агенту его затраты в пределах стоимости услуг, указанных в п.п. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 настоящего Договора. Затраты Агента возмещаются не позднее 30 (тридцати) дней после уведомления Агентом Принципала о произведении необходимых расходов или получения объяснения Агента о необходимости производства подобных расходов, если Принципал затребует такие объяснения в течение указанного срока.

2.3. Принципал обязан:

2.3.1. Выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения в размере и порядке, установленных настоящим Договором.

2.3.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.

2.3.3. Знакомиться с отчетом Агента и сообщать Агенту о своих возражениях по отчету.

2.4. Принципал вправе:

2.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.

2.4.3. Требовать от Агента представления отчета о проделанной работе во исполнение настоящего Договора, а также заверенных в установленном порядке копий всех договоров и соглашений, заключенных в интересах Принципала.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет не более 1 % от стоимости услуг по договору на предоставление услуг связи с оператором связи.

3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту ежемесячно после предоставления им отчета в соответствии с п.2.4.3 настоящего договора и отсутствием у Принципала возражений по нему.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4.2. Агент отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Принципала во исполнение настоящего Договора.

4.3. В случае неисполнения поручения Принципала Агентом, Принципал вправе самостоятельно заключить договор на предоставление услуг связи с оператором связи.

В случае если условия договора на предоставление услуг связи, заключенного Заказчиком, действующим добросовестно и осмотрительно, будут менее выгодными по сравнению с условиями, предусмотренными п.п. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 настоящего договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику разницу между стоимостью услуг по договору на предоставление услуг связи, заключенному Заказчиком, и стоимостью услуг связи, предусмотренной в соответствии с условиями настоящего договора.

Право требования указанной компенсации, сохраняется за Заказчиком и может быть им реализовано в течение 16 (шестнадцати) лет с момента сдачи соответствующих приборов и оборудования в эксплуатацию (подписания Сторонами акта по форме Приложения № 4 к Договору) за все время в течение которого Заказчик нес расходы в размере соответствующей  разницы в цене.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между сторонами разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Договор заключается на срок 16 (шестнадцать) лет. Начало течения срока действия настоящего договора – с даты сдачи-приемки в эксплуатацию  АИИС КУЭ первого объекта, установленного графиком выполнения работ (Приложение №3 к договору Подряда).

8.2. Договор может быть изменен и (или) досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в ином порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть оформлены письменно и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения Договора Агентом не допускается.

8.5. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Агенту.

8.6. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора.

8.7. В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после направления уведомления Агенту произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, выполненные им до прекращения Договора, и возместить понесенные им до прекращения Договора расходы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Принципал: ПАО «ТНС энерго Ярославль» Заказчик: | Агент: Подрядчик: |
| --- | --- |